Resumen Semanal: Esta semana se ha llevado a cabo una reestructuración crítica del núcleo del proyecto, migrando de un modelo de servicios en la nube/servidor hacia una arquitectura de aplicación de escritorio independiente. Este cambio mejora la latencia y la privacidad de los datos, cumpliendo además con los requisitos técnicos de la normativa vigente.

## Principales Logros y Avances

- Finalización del Ciclo Verifactu: Se ha completado el flujo de trabajo necesario para cumplir con los requisitos de facturación verificable, asegurando que el sistema gestione correctamente el encadenamiento de registros y la firma de facturas.

- Reingeniería de Arquitectura: * Transición a Escritorio: El sistema ha dejado de depender de una API externa para funcionar como una aplicación nativa.

  - Migración de Datos: Se ha sustituido el motor MySQL en servidor por un sistema de almacenamiento local, optimizando el rendimiento en entornos sin conexión constante.

- Seguridad y Recuperación:

  - Implementación de un nuevo módulo de seguridad y autenticación adaptado al entorno local.

  - Desarrollo de un flujo de recuperación de cuenta vinculado al correo electrónico del usuario.

- Resiliencia de Datos: Creación de un sistema de backups automático para prevenir la pérdida de información crítica en el almacenamiento local.

- Distribución: Generación de un instalador funcional inicial, permitiendo las primeras pruebas de despliegue en entornos de usuario final.

## Estabilidad y Control de Errores

Se ha dedicado una parte significativa de la jornada a la depuración intensiva, resolviendo múltiples errores no previstos derivados del cambio de arquitectura y la lógica de persistencia local.

Semana del 23/03/26 a 27/03/26