Resumen Semanal: Proyecto de Facturación y Agentes IA

Periodo: 06/04/2026 - 10/04/2026

Alumno: Sergio Patón García

1. Evolución del Proyecto de Facturación (WinoWin)

Tras la migración crítica de una arquitectura de servicios en la nube a una aplicación de escritorio independiente, esta semana se ha centrado en la estabilización y despliegue de la versión 1.1:

Pruebas y Depuración: Se realizaron tests exhaustivos y se corrigieron errores derivados de la nueva lógica de persistencia local y el motor de almacenamiento sustituto de MySQL.

Sistema de Logs: Se implementó un nuevo módulo de logs de errores automáticos que captura el contexto del fallo, diseñado específicamente para facilitar las labores de desarrollo.

Lanzamiento: Se generó el instalador funcional de la versión 1.1, el cual ha sido entregado para pruebas en entornos de usuario final.

+2

Cumplimiento Normativo: El sistema ya gestiona correctamente el ciclo Verifactu, incluyendo la firma de facturas y el encadenamiento de registros.

2. Formación e Implementación de Agentes IA (n8n)

Se ha iniciado una nueva línea de trabajo enfocada en la digitalización de herramientas para una gestoría virtual:

Chatbot Recepcionista: Creación de un agente mediante n8n y Ollama capaz de informar sobre servicios, horarios y precios, además de capturar datos de clientes potenciales.

Módulo de Memoria: Se ha integrado un sistema de persistencia de memoria para que el chatbot pueda recordar interacciones previas con los usuarios.

Agente de Contabilidad: Se ha comenzado a diseñar la estructura de un agente especializado en funciones contables con capacidad para manejar hojas de cálculo (Excel/Google Sheets).

3. Logros Destacados de la Semana

Finalización del flujo de facturación verificable.

Transición exitosa a aplicación nativa, mejorando la latencia y la privacidad de los datos.

Implementación de backups automáticos para el almacenamiento local.

Despliegue de la primera versión funcional (v1.1) con instalador.

4. Pendientes y Próximos Pasos

Feedback Crítico: Es imprescindible recibir comentarios sobre la aplicación de facturación y el log de errores para concluir esta fase del proyecto.

Especialización de Agentes: Continuar con el desarrollo del agente de contabilidad y la investigación de agentes más complejos.

Gestoría Digital: Avanzar en el plan para digitalizar todas las herramientas necesarias para que sean operadas por un agente IA.